Сведения об общественно значимых проектах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | 2021 | 2022 | 2023 | Место реализации, срок реализации (срок ввода в эксплуатацию) | Ожидаемые результаты |
| Разработка проектно-сметной документации спортивной базы «Салют» (за счет средств краевого бюджета) | 19 532 670,00 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньев, декабрь 2021  | Готовая проектно-сметная документация с положительным результатом |
| Разработка проектно-сметной документации спортивной базы «Салют» (за счет средств городского округа) | 157 521,53 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета) | 37 015 860,00 | 37 015 860,00 | 37 015 860,00 | г.Арсеньев, декабрь 2021,декабрь 2022,декабрь 2023 | Предоставление 17 помещений в 2021 году, предоставление 17 помещений в 2021 году,предоставление 17 помещений в 2021 году |
| Строительство и реконструкция объекта питьевого водоснабжения находящегося по адресу: Приморский край, Яковлевский р-он, Новосысоевское сельское поселение, село Старосысоевка, ул.Хутор Дальний, сооружение 19 (за счет средств федерального бюджета) | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Приморский край, Яковлевский муниципальный р-он, Новосысоевское сельское поселение, село Старосысоевка,срок реализации -02.07.2021 срок ввода в эксплуатацию-25.12.2021 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию |
| Строительство и реконструкция объекта питьевого водоснабжения находящегося по адресу: Приморский край, Яковлевский р-он, Новосысоевское сельское поселение, село Старосысоевка, ул.Хутор Дальний, сооружение 19 (за счет средств краевого бюджета) | 2 244 897,96 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение земельных участков, инженерной инфраструктурой по адресу ул.Осоковая, жилмассив «Дачный», жилмассив «Интернат»(за счет средств краевого бюджета) | 10 868 711,93 | 10 868 711,93 | 10 868 711,93 | г.Арсеньев, сентябрь 2021,ноябрь 2022,ноябрь 2023 | Обеспечение:-электроснабжением - 34 уч по ул.Осоковая, 45 уч. Жилмассив «Интернат», -водоснабжением 28 уч. Жилмассив «Дачный» |
| Обеспечение земельных участков, инженерной инфраструктурой по адресу ул.Осоковая, жилмассив «Дачный», жилмассив «Интернат»( (за счет средств городского округа) | 87 650,90 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньев |
| Разработка и утверждение проектной документации по обеспечению земельных участков централизованной системой холодного водоснабжения в жилмассиве «Дачный» | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньев, декабрь 2021 | Готовая проектно-сметная документация с положительным результатом на беспечение 28 участков в жилмассиве «Дачный» централизованной системой холодного водоснабжения |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог к земельным участкам жилмассив «Интернат, жилмассив «Кирзавод» (за счет средств городского округа) | 0,00 | 104 063,70 | 191 060,90 | г.Арсеньев,декабрь 2022,декабрь 2023 | Готовая проектно-сметная документация с положительным результатом на обеспечение строительства проездов к 182 уч в жилмассиве «Кирзавод» и 28 уч. в жилмассиве «Дачный» |
| Переселение граждан из аварийного жилья по адресу:ул. Нагорная 7, ул. Котовского 7, 21, 22, 24, 28, ул. Суличевского 9(за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 14 265 690,05 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньев, декабрь 2021  | Переселение 52 чел |
| Переселение граждан из аварийного жилья по адресу:ул. Нагорная 7, ул. Котовского 7, 21, 22, 24, 28, ул. Суличевского 9 (за счет средств краевого бюджета) | 4 944 483,76 | 155 025,40 | 0,00 | г.Арсеньев, декабрь 2021декабрь 2022 |
| Переселение граждан из аварийного жилья по адресу:ул. Нагорная 7, ул. Котовского 7, 21, 22, 24, 28, ул. Суличевского 9 (за счет средств городского округа) | 13 475,83 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньев декабрь 2021 |
| Снос аварийного жилья | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | г.Арсеньевдекабрь 2021 |
| Благоустройство территорий детских и спортивных площадок | 15 898 714,54 | 31 890 836,71 | 31 890 836,71 | г.Арсеньев декабрь 2021декабрь 2022декабрь 2023 | Установка 9 детских площадок |
| Благоустройство территорий парков и скверов | 33 334 778,79 | 32 858 179,06 | 32 858 179,06 | г.Арсеньевдекабрь 2021декабрь 2022декабрь 2023 | благоустройству общественной территории "Парк "Аскольд", «Парк «Восток» |