

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 декабря 2018 г. | г.Арсеньев | № | 892-па |

**О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 27 октября 2014 года № 977-па «Об утверждении муниципальной программы Арсеньевского городского округа**

**«Информационное общество» на 2015-2020 годы»**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в наименование муниципальной программы Арсеньевского городского округа «Информационное общество» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 27 октября 2014 года № 977-па (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 18 августа 2015 года № 643-па, от 30 декабря 2015 года №946-па, от 21 июня 2016 года № 509-па, от 2 декабря 2016 года № 958-па, от 1 декабря 2017 года №737-па, от 29 августа 2018 года № 551-па) (далее – Программа), изложив его в следующей редакции:

«Информационное общество» на 2015-2021 годы».

1. Внести изменения в муниципальную программу, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врио Главы городского округа В.С.Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 28 декабря 2018 г. № 892-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Арсеньевского городского округа

«Информационное общество» на 2015-2021 годы

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Информационное общество» на 2015-2021 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель  Соисполнители программы | Организационное управление администрации Арсеньевского городского округа (далее-Управление)  Дума Арсеньевского городского округа (далее – Дума АГО);  Контрольно-счетная палата Арсеньевского городского округа (далее - КСП);  Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр» (далее - МАУ «МФЦ»);  Муниципальное автономное учреждение издательско-информационный комплекс «Восход» (далее - МАУ ИИК «Восход»);  Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа (далее – УАиГ);  Управление жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – УЖО);  Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации городского округа (далее-АХУ);  Управление культуры администрации городского округа (далее – УК);  Управление образования администрации городского округа (далее – УО);  Управление имущественных отношений администрации городского округа (далее – УИО);  Финансовое управление администрации городского округа (далее – ФУ).  Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа (далее – ОБУ);  Мобилизационный отдел администрации городского округа (далее – МО). |
| Структура Программы | В рамках Программы реализуются основные программные мероприятия:  -развитие телекоммуникационной инфраструктуры Арсеньевского городского округа;  - повышение информационной открытости Арсеньевского городского округа;  -организация предоставления муниципальных услуг. |
| Цели программы | -повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления;  - повышение удовлетворенности населения АГО качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг |
| Задачи программы | Для успешного достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:  1.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа;  2. Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержка и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций;  3. Оказание качественных государственных и муниципальных услуг;  4. Организация освещения деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход»;  5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официальных сайтов органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа.  6. Автоматизация процессов делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета Арсеньевского городского округа  7. Внедрение электронного документооборота в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Арсеньевского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города - %;  2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде - %;  3. Доля электронного документооборота между органами государственной власти и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота - %;  4. Доля муниципальных служащих администрации АГО, работающих в системе электронного документооборота - %;  5. Период бесперебойного круглосуточного функционирования официальных сайтов органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа – сут.;  6. Доля ожидаемых результатов предоставления качественных государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ» АГО %;  7. Доля обеспеченности автоматизированными процессами ведения делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета АГО %.  8. Ежегодный объем печатной продукции изготавливаемой МАУ УИК «Восход» в тыс. см2 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 2015-2021 годах в один этап. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 109882,83 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа 75321,51 тыс. руб. по годам:  2015 год – 10212,0 тыс. руб.  2016 год – 15061,17 тыс. руб.  2017 год – 12699,87 тыс. руб.  2018 год – 15929,87 тыс. руб.  2019 год – 7772,50 тыс. руб.  2020 год – 6781,30 тыс. руб.  2021 год – 6864,80 тыс. руб.  За счет средств бюджета Приморского края 34561,32 тыс. руб., из них по годам:  2015 год – 5400,0 тыс. руб.  2016 год – 6983,29 тыс. руб.  2017 год – 8322,53 тыс. руб.  2018 год – 13855,5 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2021 году:  1. Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города возрастет с 15 процентов до 50 процентов;  2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастет с 5 процентов до 85 процентов;  3. Доля электронного документооборота между органами государственной власти и органами местного самоуправления Арсеньевского городского округа в общем объеме межведомственного документооборота возрастет с 17 процентов до 80 процентов;  4. Доля муниципальных служащих администрации АГО, работающих в системе электронного документооборота, возрастет с 50 процентов до 100 процентов;  5. Период бесперебойного круглосуточного функционирования официальных сайтов органов местного самоуправления АГО в течение календарного года (365 сут.);  6. В результате реализации Программы будет обеспечено:  - уровень удовлетворенности граждан Арсеньевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 96 %;  - время ожидания в очереди при обращении  заявителя в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг – 15 минут;  - среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной (муниципальной) услугой – не более 30 минут;  - количество оказанных в месяц услуг на одну штатную единицу – не менее 60 услуг;  - доля обеспеченности автоматизированными процессами ведения делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета АГО с 50% до 75%.  - ежегодный объем печатной продукции изготавливаемой МАУ УИК «Восход» не менее 150 тыс. см2 |

**I. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

**1.1.** В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Губернатора Приморского края от 07 декабря 2012 года «Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы» поставлена задача по развитию информационного общества в Арсеньевском городском округе (далее – АГО). Это стало возможным благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в социально-экономической сфере, органах государственной власти и органах местного самоуправления Приморского края. Органом Арсеньевского городского округа, уполномоченным за формирование и внедрение информационных ресурсов, ответственным за информатизацию, развитие телекоммуникационный инфраструктуры администрации Арсеньевского городского округа является организационное управление администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление).

Управление осуществляет деятельность в пределах своих полномочий в сфере связи, информационных технологий, телекоммуникаций. С этой целью управление организует работу по обеспечению функционирования электронного документооборота в функциональных (отраслевых) органах, структурных подразделениях администрации Арсеньевского городского округа (далее – подразделениях администрации АГО), оказанию качественных муниципальных услуг населению и обеспечению межведомственного взаимодействия в электронном виде. Также осуществляет контроль за внесением подразделениями администрации АГО, оказывающими муниципальные услуги, в информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»; формирует и ведет Реестр информационных ресурсов и обеспечивает открытый доступ к муниципальным информационным ресурсам Арсеньевского городского округа. Организует защиту персональных данных и информации в администрации АГО.

В настоящее время в администрации АГО решены задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены потребности администрации АГО в автоматизации рабочих мест. Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест администрации АГО составляет более 95 процентов, но не полностью удовлетворены потребности структурных подразделений в специализированном программном обеспечении.

Администрация АГО имеет собственный официальный Интернет-сайт.

Имеется успешный опыт предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе в электронной форме. Разрабатываются технические решения по построению защищенной системы межведомственного электронного документооборота, ведутся работы по вхождению в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).

К настоящему времени на Едином портале государственных услуг представлено 51 муниципальная услуга (функция), оказываемая на территории АГО, продолжаются работы по подключению автоматизированных рабочих мест подразделений администрации АГО к РСМЭВ, оформление сертификатов ключей электронной подписи (далее – ЭП).

В настоящее время подразделения администрации АГО, оказывающие муниципальные услуги, получили ЭП, что позволит обеспечить предоставление на федеральный уровень в электронном виде сведений, находящихся в распоряжении администрации АГО, а также обеспечить получение в электронном виде от отдельных федеральных органов исполнительной власти документов и сведений, необходимых подразделениям администрации АГО для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас необходимо обеспечить дальнейшие подключение к СМЭВ, чтобы каждое подразделение администрации городского округа, являющееся юридическим лицом, имело действующий сертификат электронной подписи и могло полноценно участвовать в юридически значимом электронном взаимодействии.

1.2.Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в деятельности администрации АГО, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных подразделений администрации АГО:

для перевода услуг в электронный вид необходимо продолжить работу по типизации муниципальных услуг и административных регламентов данных услуг;

для повышения оперативности и качества предоставления услуг и в целях расширения возможностей различных групп граждан получения доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, необходимо предусмотреть дальнейшее развитие Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

для обеспечения быстрого доступа к официальному сайту администрации АГО в сети Интернет, к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, необходимо подключение к современным технологиям широкополосного доступа к сети Интернет;

для расширения межведомственного взаимодействия в электронном виде необходимо внедрить ведомственные информационные системы, на основе которых оказываются государственные услуги;

для расширения доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальных учреждениях и архивах, увеличить объем «цифровизации» материалов, в том числе благодаря внедрению и использованию информационной системы «Геоаналитический центр Арсеньевского городского округа».

Совершенствование на основе информационных технологий системы информационно-аналитического обеспечения муниципального управления позволит повысить оперативность получения и доступность информации, а также качество принимаемых управленческих решений в деятельности администрации АГО.

**II. Цели и задачи программы**

Целями Программы являются:

-повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления;

- повышение удовлетворенности населения АГО качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг.

Для реализации указанных целей, необходимо решение следующих задач:

1.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа;

2. Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержка и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций;

3. Оказание качественных государственных и муниципальных услуг;

4. Организация освещения деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход»;

5. Бесперебойное круглосуточное функционирование официальных сайтов органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа.

6. Автоматизация процессов делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета Арсеньевского городского округа

7. Внедрение электронного документооборота в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Арсеньевского городского округа.

**III. Целевые показатели и индикаторы Программы**

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 1 к Программе.

**IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников представлена в приложении № 2 к Программе.

**V. Сроки и этапы реализации программы**

Решение задач Программы осуществляется с 2015 по 2021 годы в один этап.

**VI. Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется исполнителем и соисполнителями Программы, посредством выполнения перечня мероприятий на основании муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, путем предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальным автономным учреждениям. Исполнители представляют в установленный постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе» срок в управление экономики и инвестиций информацию о ходе реализации отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие, для проведения оценки эффективности их реализации и подготовки отчетов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа, курирующий вопросы СМИ и информатизации.

**VII.** **Ресурсное обеспечение программы**

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 109882,83 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа 75321,51 тыс. руб. по годам:

2015 год – 10212,0 тыс. руб.

2016 год – 15061,17 тыс. руб.

2017 год – 12699,87 тыс. руб.

2018 год – 15929,87 тыс. руб.

2019 год – 7772,50 тыс. руб.

2020 год – 6781,30 тыс. руб.

2021 год – 6864,80 тыс. руб.

За счет средств бюджета Приморского края 34561,32 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 5400,0 тыс. руб.

2016 год – 6983,29 тыс. руб.

2017 год – 8322,53 тыс. руб.

2018 год – 13855,5 тыс. руб.»

Объемы финансирования по видам бюджетов, сроки реализации, исполнители и соисполнители мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета АГО на очередной финансовый год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе Арсеньевского городского округа «Информационное общество»

на 2015-2021 годы

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) программы**

«Информационное общество» на 2015-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель   (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения городского округа, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения города | % | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 51 |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 5 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 |
| 3 | Доля электронного документооборота между органами государственной власти и органами местного самоуправления АГО в общем объеме межведомственного документооборота. | % | 17 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 |
| 4 | Доля муниципальных служащих в администрации АГО, работающих в системе электронного документооборота | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 5 | Период бесперебойного круглосуточного функционирование официальных сайтов органов местного самоуправления АГО | сут. | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
| 6 | Доля ожидаемых результатов предоставления качественных государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ» АГО | % | 70 | 80 | 90 | 96 | - | - | - |
| 7 | Доля обеспеченности автоматизированными процессами ведения делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета АГО | % | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 |
| 8 | Ежегодный объем печатной продукции изготавливаемой МАУ УИК «Восход» не менее 150 тыс. см2 | тыс. см2 | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Арсеньевского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Информационное общество» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **городского округа и прогнозная оценка привлекаемых** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Период реализации и ожидаемый результат (краткое описание) | |
| Всего по программе | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| **1. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры АГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Техническое и программное оснащение администрации Арсеньевского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и подключение к СМЭВ рабочих мест для подразделений администрации, перевод муниципальных услуг в электронную форму | | Бюджет АГО | | 90,00 | | 24,00 | | 27,00 | | 27,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ, УК, УО, УЖО, УаиГ, УИО,ЗАГС | | 2015-2021гг. Подключение к СМЭВ рабочих мест для подразделений администрации, мероприятия по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| 1.2. | Организация защиты персональных данных, обеспечение функционирования системы информационной безопасности | | Бюджет АГО | | 3649,74 | | 92,00 | | 396,84 | | 739,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ, МО | | 2015-2021 гг. Обеспечение выполнения требований текущего законодательства в области информационной безопасности, оснащение администрации АГО средствами защиты информации от НСД | |
| 1.2.1 | Выполнение требований законодательства в области ИБ | | Бюджет АГО | | 2120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | ОУ | | 2017-2021 гг. Информационная безопасность администрации АГО | |
| 1.2.2 | Аттестация АРМа обработки гостайны | | Бюджет АГО | | 301,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 158,50 | | 143,40 | | 0,00 | | 0,00 | МО | | 2018-2021 гг. Информационная безопасность в области защиты гостайны | |
| 1.3. | Обеспечение доступа населения к официальному сайту администрации АГО | | Бюджет АГО | | 236,00 | | 6,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 180,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | ОУ | | 2015-2021 гг. Абонентская плата за доменное имя, услуги хостинга, услуги по разработке новой платформы сайта с учетом требований изменившегося ФЗ и ИБ, переносу БД сайта на новую платформу | |
| 1.4. | Создание информационной системы контроля за управлением ресурсами и лицензиями на программное обеспечение | | Бюджет АГО | | 690,00 | | 590,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ, МО, УЖО, УАиГ, УИО | | 2015-2021гг. приобретение лицензированного программного обеспечения | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| 1.5. | Развитие системы видеонаблюдения в местах массового доступа (здание администрации АГО) | | Бюджет АГО | | 22,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 22,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ | | 2015-2017гг. Исполнение антитеррористического законодательства | |
| 1.6. | Создание стационарного рабочего места для использования защищенной системы проведения видеосовещаний Администрации ПК в администрации АГО | | Бюджет АГО | | 21,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 21,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ | | 2015-2017гг. Обеспечение возможности совместной работы органов государственной власти ПК и АГО | |
| 1.7. | Техническое и программное оснащение администрации Арсеньевского ГО | | Бюджет АГО | | 3528,81 | | 0,00 | | 1301,00 | | 200,00 | | 698,81 | | 443,00 | | 443,00 | | 443,00 | ОУ | | 2015-2021гг. Приобретение компьютерной техники и комплектующих к КТ, программного обеспечения, автоматизация процессов делопроизводства | |
|  | Итого по ОУ: | | 8238,55 | | 8238,55 | | 712,00 | | 1834,84 | | 1020,00 | | 1567,31 | | 1138,40 | | 983,00 | | 983,00 |  | |  | |
| 1.8. | Техническое и программное оснащение органов местного самоуправления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-2021гг. Приобретение КТ, ПО, автоматизация процессов делопроизводства, бухгалтерского учета, финансового учета и контроля бюджета городского округа | |
| 1.8.1 | **Для нужд финансового управления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО | | Бюджет АГО | | 1966,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 553,00 | | 471,10 | | 471,10 | | 471,10 | ФУ | | 2018-2021гг | |
|  | Итого по ФУ: | |  | | 1966,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 553,00 | | 471,10 | | 471,10 | | 471,10 |  | |  | |
| 1.8.2 | **Для нужд отдела бухгалтерского учета и отчетности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| 1.8.2.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО | | Бюджет АГО | | 7608,56 | | 0,00 | | 805,11 | | 605,00 | | 1489,25 | | 1508,70 | | 1574,60 | | 1645,90 | ОБУ | | 2018-2021гг. | |
|  | Итого по ОБУ: | |  | | 7608,56 | | 0,00 | | 805,11 | | 605,00 | | 1489,25 | | 1488,70 | | 1574,60 | | 1645,90 |  | |  | |
| 1.8.3 | **Для нужд управления имущественных отношений:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО | | Бюджет АГО | | 870,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 231,95 | | 212,70 | | 212,70 | | 212,70 | УИО | | 2018-2021г | |
|  | Итого по УИО: | |  | | 870,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 231,95 | | 212,70 | | 212,70 | | 212,70 |  | |  | |
| 1.8.4 | **Для нужд Думы Арсеньевского городского округа:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.4.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО | | Бюджет АГО | | 556,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 108,00 | | 143,80 | | 149,30 | | 155,40 | Дума АГО | | 2018-2021гг. | |
|  | Итого по Думе АГО: | |  | | 556,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 108,00 | | 143,80 | | 149,30 | | 155,40 |  | |  | |
| 1.8.5 | **Для нужд Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.5.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО, обслуживание сайта КСП | | Бюджет АГО | | 580,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 107,20 | | 128,90 | | 158,90 | | 165,00 | КСП | | 2018-2021гг. | |
|  | Итого по КСП: | |  | | 580,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 127,20 | | 128,90 | | 158,90 | | 165,00 |  | |  | |
| 1.8.6 | **Для нужд управления образования:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.8.6.1 | Приобретение ПО и продление лицензий на ПО | | Бюджет АГО | | 72,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16,16 | | 18,70 | | 18,70 | | 18,70 | УО | | 2018-2021гг. | |
|  | Итого по управлению образования | |  | | 72,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16,16 | | 18,70 | | 18,70 | | 18,70 |  | |  | |
|  | **ИТОГО по разделу:** | | **Бюджет АГО** | | **19892,22** | | **712,00** | | **2639,95** | | **1625,00** | | **4092,87** | | **3610,30** | | **3568,30** | | **3651,80** |  | |  | |
| **2. «Повышение информационной открытости АГО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| 2.1. | СЭД «Практика» Обеспечение функционирования системы электронного документооборота с подразделениями администрации АГО и администрацией ПК | | Бюджет АГО | | 24,31 | | 24,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ | | 2015 – 2020 гг. обеспечение возможности совместной работы органов государственной власти ПК и администрации АГО | |
| 2.2. | Поддержка и обеспечение функционирования инфраструкту-рных объектов в сфере связи и телеком-муникаций | | Бюджет АГО | | 648,00 | | 216,00 | | 216,00 | | 216,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ | | 2015-2017 гг. Оснащение помещений администрации АГО каналами доступа к сети Интернет, IP телефонии | |
| 2.3. | Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов | | Бюджет АГО | | 638,00 | | 188,00 | | 150,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ | | 2015-2017 гг. Техническое оснащение вычислительной и множительной техникой администрации АГО | |
| 2.4. | Организация освещения деятельности органов местного самоуправления через СМИ | | Бюджет АГО | | 965,69 | | 785,69 | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ОУ, Дума АГО | | 2015-2021 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ; 273-ФЗ | |
| 2.5 | Освещение деятельности Думы АГО на официальном сайте ОМС | | Бюджет АГО | | 1562,50 | | 192,00 | | 192,00 | | 192,00 | | 245,50 | | 247,00 | | 247,00 | | 247,00 | Дума АГО | | 2015-2021 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ; 273-ФЗ | |
| 2.6. | Предоставление доступа к сети передачи данных через Интернет | | Бюджет АГО | | 1253,00 | | 199,00 | | 249,00 | | 140,00 | | 167,00 | | 166,00 | | 166,00 | | 166,00 | МКУ АХУ | | 2015-2021 гг. Обеспечение доступа помещений администрации АГО к сети Интернет | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **11** | | **12** | |
| 2.7 | Разработка и внедрение информационной системы «Геоаналитический центр Арсеньевского городского округа» | | Бюджет АГО | | 2181,74 | | 0,00 | | 2181,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УАиГ, УЖО, УИО | | 2015-2021 гг. обеспечение исполнения 8-ФЗ;, 210-ФЗ | |
|  | **ИТОГО по разделу:** | | **Бюджет АГО** | | **7273,24** | | **1605,00** | | **3168,74** | | **848,00** | | **412,50** | | **413,00** | | **413,00** | | **413,00** |  | |  | |
| **3. «Организация предоставления муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление субсидии МАУ «МФЦ» АГО на оказание муниципальных услуг, субсидия на ликвидацию учреждения | | Бюджет АГО | | 29501,15 | | 6600,00 | | 7042,48 | | 7714,17 | | 8144,50 | | 957,20 | | 0,00 | | 0,00 | МАУ «МФЦ» АГО | | 2015-2018 гг. - повышение удовлетворенности населения качеством оказания МУ, 2019 г. - затраты связанные с ликвидацией учреждения | |
| Бюджет ПК | | 34561,32 | | 5400,00 | | 6983,29 | | 8322,53 | | 13855,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2. | Предоставление субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) периодическим печатным изданием МАУ ИИК «Восход» | | Бюджет АГО | | 17417,70 | | 1295,00 | | 2210,00 | | 2512,70 | | 3280,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | МАУ ИИК «Восход» | | 2015-2021 гг.опубликование МПА, объявлений АГО | |
|
|  | **ИТОГО по разделу:** | | **Всего** | | **82717,37** | | **13295,00** | | **16235,77** | | **18549,40** | | **25280,00** | | **3757,20** | | **2800,00** | | **2800,00** |  | | | |
| **Бюджет АГО** | | **48156,05** | | **7895,00** | | **9252,48** | | **10226,87** | | **11424,50** | | **3757,20** | | **2800,00** | | **2800,00** |
| **Бюджет ПК** | | **34561,32** | | **5400,00** | | **6983,29** | | **8322,53** | | **13855,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | **ИТОГО по программе:** | | **Бюджет АГО** | | **75321,51** | | **10212,00** | | **15061,17** | | **12699,87** | | **15929,87** | | **7772,50** | | **6781,30** | | **6864,80** |
| **Бюджет ПК** | | **34561,32** | | **5400,00** | | **6983,29** | | **8322,53** | | **13855,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Всего** | | **109882,83** | | **15612,00** | | **22044,46** | | **21022,40** | | **29785,37** | | **7772,50** | | **6781,30** | | **6864,80** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | ПК | | Приморский край | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| АГО | | Арсеньевский городской округ | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| Дума АГО | | Дума Арсеньевского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | МАУ «МФЦ» | | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр» | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | МАУ ИИК «Восход» | | Муниципальное автономное учреждение издательско-информационный комплекс «Восход» | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | ОУ | | Организационное управление администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | УАиГ | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | УЖО | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | УК | | Управление культуры администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | УО | | Управление образования администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | УИО | | Управление имущественных отношений администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| МКУ АХУ | | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Арсеньевского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| ФУ | | Финансовое управление администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | МО | | Мобилизационный отдел администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | ОБУ | | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_