

**Проектный комитет администрации Арсеньевского городского округа**

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **заседания Проектного комитета администрации**  **Арсеньевского городского округа** |

26 января 2021 г. № 01

**Председательствующий:** Пивень Владимир Сергеевич, Глава Арсеньевского городского округа;

**Секретарь:** Кашникова Любовь Борисовна, начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций администрации городского округа;

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Голомидов Артем Ильич | - начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа; |
|  |  |
| Гулак Галина Викторовна | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; |
| Конечных Людмила Леонидовна | - начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа; |
| Кузнецова Наталья Викторовна | - главный специалист управления культуры администрации городского округа; |
| Смелый Алексей Витальевич | - заместитель директора по производству АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| Шевчук Александр Кириллович | - начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| Щербаков Анатолий Михайлович | - председатель Думы Арсеньевского городского округа; |
| Ягодина Тамара Ивановна | - начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа |

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Зырянов Анатолий Афанасьевич | - общественный наблюдатель; |
| Кульпанов Тимофей Владимирович | - общественный наблюдатель; |
| Примакова Светлана Владимировна | - общественный наблюдатель; |
| Толстунов Александр Анатольевич | - депутат Думы Арсеньевского городского округа; |
| Турикова Татьяна Михайловна | - общественный наблюдатель. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 25.01.2021.

*Докладчик – Голомидов А.И.*

2. О дизайн-проектах парка «Аскольд», парка «Восток» (4-й этап), сквера по ул. Калининская, 14 («Солнечные часы»).

*Докладчик – Голомидов А.И.*

3. О проекте «Переселение из аварийного жилья», реализуемого на территории Арсеньевского городского округа.

*Докладчик – Голомидов А.И.*

4. О реконструкции спортивной базы «Салют»

*Докладчик – Шевчук А.К.*

5. О проекте «1000 дворов», реализуемого на территории Арсеньевского городского округа.

*Докладчик – Голомидов А.И.*

6. О ведении отчетности по реализации национальных проектов и государственных программ Приморского края.

*Докладчик - Конечных Л.Л.*

7. Мониторинг национальных проектов, реализуемых на территории городского округа, общественными наблюдателями. О работе общественных наблюдателей в 2021 году.

*Докладчик - Кульпанов Т.В.*

8. Об инициативном бюджетировании «Твой проект» на территории Арсеньевского городского округа.

*Докладчик - Конечных Л.Л.*

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Голомидов А.И. –** доклад прилагается.

**Зырянов А.А.** – вопрос о будущем проекта «Чистая вода». В этом году выезжали на очистные сооружения дважды, работы ведутся, но кто будет обслуживать объект после ввода его в эксплуатацию? Для обслуживания очистных сооружений необходимы квалифицированные специалисты. Предлагаю передать объект в краевую собственность.

**Пивень В.С.** - установлена процедура передачи объектов в аренду, в том числе в концессию. Передавать имущество просто так не позволяет закон.

**Турикова Т.М.** – увеличили срок сдачи объекта до июля 2021 года, т.е. осталось 4 месяца. В этом году посещали объект два раза, работы ведутся не очень быстро, кроме того необходимо провести пуско-наладочные работы. Заходила на форум, где указан срок проведения таких работ – около двух месяцев, например, в Балашихе. Есть угроза срывов срока сдачи объекта.

**Пивень В.С.** – существуют сроковые характеристики. Подготовительные процессы занимают много времени. Например, асфальтирование, у которого длительные подготовительные работы, а само асфальтирование можно сделать за несколько часов. По плану строительство очистных сооружений занимает 16 месяцев. С мая прошлого года отсутствовало финансирование, поэтому объект «перетянулся» на 2021 год. Кроме того, срок исполнения контракта однажды уже изменили. Проект разработан на основе аналогов, но это не значит, что у нас объект как в Балашихе.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению информацию А.И.Голомидова.**
2. **Начальнику управления жизнеобеспечения администрации городского округа А.И.Голомидову осуществлять постоянный контроль за ходом строительных работ очистных сооружений на водохранилище реки Дачная.**

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Голомидов А.И. –** доклад прилагается.

**Ягодина Т.И.** – укажите на схеме какие территории будут благоустроены в парке «Аскольд».

**Пивень В.С.**  – схема парка размещена с перечнем объектов: фонтан, зона отдыха, прогулочная зона, дорожки. Фонтан с мостиком чашечного типа, прифонтанной зоной и переходом в сторону парка буде расположен на пересечении улиц Октябрьская и Ломоносова. Вместо теннисного корта будут размещены амфитеатр, навес, лестница, места для отдыха. В парке будут благоустроены игровая, спортивная зоны, воркауты, велодорожка замкнутыми кругами, детская игровая площадка.

В 2021 году планируется установить ливневую систему, т.к. место болотистое, обустройство дренажных каналов. Планируется отделать камнями кованые мостики, такие же как на фонтане.

Будет благоустроено парковочное место и к зданию, и к парку. Здание остается под детские социальные услуги. Забор будет снесен, установлено невысокое ограждение по типу как в парке «Восток», за исключением торгового центра, церкви и «Ностальгии», которые будут ограждены высоким забором.

**Турикова Т.М.** – экспертиза проекта проведена? Провела опрос через интернет, люди просят беговую дорожку и не допускать катание на скейтах.

**Пивень В.С.** – проведены публичные слушания, практически все проекты прошли экспертизу. От беговой дорожки отказались, т.к. в городе нет велодорожек, а велосипедистов в городе достаточно. Скейт площадки планируем оборудовать в детском городке «Радость» и дополнительно рассматриваем зону на углу ул. 9 Мая и ул. Октябрьская.

**Щербаков А.М. –** платная стоянка в парке остается?

**Пивень В.С. –** в парке будет детское кафе, необходимо огородить детей от доступа автомобилей. Предусмотрим стоянку в другом месте со въездом со стороны ул. Октябрьская.

**Смелый А.В.** – учтены ли недоработки при благоустройстве парка «Восток» в техническом задании по парку «Аскольд»?

**Пивень В.С.** - контракт будет заключен с одним подрядчиком. Проектом предусмотрено валка 70% деревьев с раскорчевкой пней.

**Ягодина Т.И.** – планируется в парке посадка деревьев?

**Пивень В.С.** - проектом предусмотрена посадка лиственных и хвойных пород деревьев со сроком 7-10 из двух питомников.

**Кульпанов Т.В.** – в парке ведется строительство здания, уточните для каких целей.

**Пивень В.С.** –здание строится под магазин, который будет соединен с центральным зданием.

**Кульпанов Т.В.** – что собой представляет проект по устройству солнечных часов?

**Пивень В.С.** – проект планируется реализовать рядом со сквером Пешкова (между «Билетур» и «Кантри»). Циферблат солнечных часов будет выполнен из брусчатки, установлены лавочки (перголы), качели, урны. Смысловая нагрузка - прогулочная.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять информацию А.И.Голомидова к сведению.**
2. **Начальнику управления жизнеобеспечения администрации городского округа А.И.Голомидову осуществлять за соблюдением графика работ в соответствии с техническим зданием**

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Голомидов А.И. –** доклад прилагается.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению** **информацию Голомидова А.И.**

**По 4-му вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

**Пивень В.С. –**  вопрос о реализации проекта по реконструкции спортивной базы «Салют» в настоящее время находится на согласовании с Правительством Приморского края.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению** **информацию Пивень В.С.**

**По 5-му вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

**Голомидов А.И.** - доклад прилагается.

**Турикова Т.М.** – предлагаю в состав конкурсной комиссии по проекту «1000 дворов» привлекать общественность.

**Голомидов А.И.** – от общественности в комиссию включены депутаты городской Думы, представители ОО «Общество инвалидов», Молодежного совета, партии «Единая Россия».

**Турикова Т.М. -** представители от ТСЖ и управляющих компаний включены? Объекты после их установки передаются на баланс обслуживающих организаций.

**Пивень В.С. -**  обслуживающие организации не имеют прямого отношения к субсидиям.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению информацию Голомидова А.И.**

**По 6-му вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

**Конечных Л.Л.** – для реализации национальных и региональных проектов необходимо разработать дорожную карту согласно регламенту. Отчетность предусматривается еженедельная и ежемесячная. Заседание проектного комитета в 2021 году будут проводиться ежемесячно, на которых буду представлять отчет.

Кроме того, вводится мониторинг по реализации национальных проектов в информационной системе. В систему вводятся мероприятия нацпроектов и контрольные точки их реализации. Отчетность будет предоставляться еженедельно и ежемесячно в Агентство проектного управления и Министерство экономического развития Приморского края. Согласно регламенту, до 01.02.2021 необходимо выверить показатели, до 11.02.2021 разработать дорожную карту, до 17.02.2021 согласовать с министерствами Приморского края, до 22.02.2021 рассмотреть на заседании Проектного комитета.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению Конечных Л.Л.**

**По 7-му вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

**Кульпанов Т.В.**  – доклад прилагается.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Пригласить на заседание Проектного комитета главного врача КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» Аплюшкину Л.Г.**

**По 8-му вопросу**

**СЛУШАЛИ:**

**Конечных Л.Л.** – по вопросу реализации проекта «Твой проект» в рамках инициативного бюджетирования, проводимого Министерством финансов Приморского края, принимаются заявки с 18 по 31 января 2021 года. Каждый проект оценивается до 3-х млн. руб. в общей сложности не более трех проектов от каждого муниципального образования. В феврале администрации муниципальных образований проводят техническую экспертизу проектов на основании постановления Правительства Приморского края.

**Пивень В.С.** - в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» муниципальными образованиями Приморского края подано 400 проектов, из них 15 по Арсеньеву. Инициативная группа готовит проект, победителем признается получивший большинство голосов. Голосовать будем в марте 2021 года. Проекты, не победившие в этом году, могут быть приняты в будущем.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять к сведению Конечных Л.Л.**

Председательствующий В.С.Пивень

Секретарь Л.Б. Кашникова