АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 31 января 2020 г. | г.Арсеньев | № | 58-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по вопросам

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год

В целях реализации Законов Приморского края от 6 декабря 2018 года 
№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на 2020 год.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа                                                                                Н.П.Пуха

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от «31» января 2020 г. № 58-па

План мероприятий (дорожная карта) по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, на 2020 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и проведение торгов. Заключение муниципального контракта |
| 1. | Подготовка технического задания к муниципальному контракту | 31.01.2020 | Управление жизнеобеспечения |
| 1 этап (10 жилых помещений) |
| 1. | Подготовка аукционной документации | 04.02.2020 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения |
| 2. | Объявление аукциона | 05.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 3. | Дата окончания приема заявок | до 13.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 4. | Проведение аукциона | до 17.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 5. | Заключение муниципального контракта | до 28.02.2020 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения Правовое управление |
| 2 этап (5 жилых помещений) |
| 1 | Подготовка аукционной документации | 11.02.2020 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения |
| 2. | Объявление аукциона | 12.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 3. | Дата окончания приема заявок | до 20.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 4. | Проведение аукциона | до 24.02.2020 | Управление экономики и инвестиций |
| 5. | Заключение муниципального контракта | до 06.03.2020 | Управление экономики и инвестиций Управление жизнеобеспечения Правовое управление |
| II. Приемка жилых помещений. Оформление права собственности, включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд, предоставление жилых помещений, заключение договоров найма специализированного жилого помещения |
| 1. | Приемка жилых помещений (комиссионно) | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта | Комиссия, состоящая из специалистов структурных подразделений администрации городского округа, утвержденная постановлением администрации |
| 2. | Проведение внешней экспертизы жилых помещений | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта | Специализированная подрядная организация, привлеченная по Федеральному закону № 44-ФЗ |
| 3. | Оформление права собственности на приобретенные жилые помещения | В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приема - передачи жилого помещения | Управление имущественных отношений |
| 4. | Подписание акта приема - передачи жилого помещения | В течение 3 рабочих дней с момента проведения внешней экспертизы | Управление жизнеобеспечения |
| 5. | Включение жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд | В течение 5 рабочих дней со дня оформления права собственности | Управление жизнеобеспечения |
| 6. | Уведомление уполномоченного органа в области образования о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд | В течение 5 дней со дня включения жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд | Управление жизнеобеспечения |
| 7. | Направление уполномоченным органом в области образования представления о распределении указанного в уведомлении жилого помещения лицу, включенному в список на получение жилого помещения | В течение 20 дней со дня получения уведомления о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд |  |
| 8. | Предоставление жилого помещения лицу, указанному в представлении о распределении жилого помещения, и направление копии заключенного договора найма специализированного жилого помещения в уполномоченный орган в области образования | В течение 35 дней со дня получения представления о распределении жилого помещения | Управление жизнеобеспечения |

________________________