АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 01 февраля 2016 г. | г.Арсеньев | № | 70-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от  27 января  2015 года  № 22-па

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы»

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от  27 января 2015 года № 22-па, (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от  29 июня 2015 года № 519-па, от 07 августа 2015 года № 613-па, от 21 октября 2015 года № 776-па), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы городского округа                                                                              А.А.Бронц

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «01» февраля 2016 года № 70-па

Муниципальная программа

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»

на 2015 – 2020 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы |  | - Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | - Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) |
| Соисполнители Программы |  | - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
|  |  | - Финансовое управление администрации городского округа |
| Структура Программы |  | - Основное мероприятие «Устройство локальной системы оповещения»; - разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, на строительство водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на строительство траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения; - ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная; - замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска; - капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р. Дачная; - замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р. Дачная; - реконструкция ливневой канализации городского округа; - капитальный ремонт траншейного водосброса; - строительство объектов водоснабжения. |
| Цели Программы |  | - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан; |
|  |  | - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; |
|  |  | - повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения; |
|  |  | - повышение надежности оказания услуг по водоснабжению; |
|  |  | - совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой |
| Задачи Программы |  | - строительство сооружений инженерной защиты; |
|  |  | - строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжающего комплекса городского округа; |
|  |  | - строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | - количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.; |
|  |  | - площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, м2; |
|  |  | - затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа, тыс. руб.; |
|  |  | - объем заполнения водохранилища, млн. м3; |
|  |  | - количество аварийных водосбросов, ед. |
|  |  | - количество устройств локальной системы оповещения, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | - Программа реализуется в три этапа, в том числе: 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2018 годы; 3 этап – 2019-2020 годы |
| Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |  | - Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 45 880,501 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год — 936,501 тыс. руб.; 2016 год — 1 980,0 тыс. руб.; 2017 год — 10 480,0 тыс. руб.; 2018 год — 6 424,0 тыс. руб.; 2019 год — 10 200,0 тыс. руб.; 2020 год — 15 860,0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств бюджета Приморского края на финансирование Программы — 29 747,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год — 6 800,0 тыс. руб.; 2018 год — 3 859,2 тыс. руб.; 2019 год — 6 400,0 тыс. руб.; 2020 год — 12 688,0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 15297,301 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 876,501 тыс. руб.; 2016 год — 1 782,0 тыс. руб.; 2017 год — 3 482,0 тыс. руб.; 2018 год — 2 404,8 тыс. руб.; 2019 год — 3 580,0 тыс. руб.; 2020 год — 3 172,0 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование Программы – 836,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год — 60,0 тыс. руб.; 2016 год — 198,0 тыс. руб.; 2017 год — 198,0 тыс. руб.; 2018 год — 160,0 тыс. руб.; 2019 год — 220,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - исключение возможного затопления городской территории общей площадью 800,0 м2; |
|  |  | - исключение из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов; |
|  |  | - сокращение затрат из средств городского бюджета на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа на 1200 тыс. руб.; |
|  |  | - объем заполнения водохранилища до проектной отметки 11,25 млн. м3; |
|  |  | - отсутствие аварийных водосбросов; |
|  |  | - исключение чрезвычайной ситуации, носящей федеральный характер, определенный по размеру материального ущерба – более 500 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |
|  |  | - организация локальной системы оповещения. |

______________________

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

1.1. Характеристика существующего состояния водоснабжения и водоотведения городского округа

Водоснабжение населения Арсеньевского городского округа производится из следующих водоисточников:

- водохранилище в верховьях р. Дачная;

- инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, находящийся в настоящее время в резервном состоянии.

Водохранилище на р. Дачная имеет проектную производительность                31,5 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 11,25 млн.м3. В настоящее время водохранилище находится в эксплуатации с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса, вследствие чего имеет производительность 22 тыс.м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) – 8 млн.м3.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка 1963 года постройки производительностью 12 тыс.м3/сут. Водоочистная станция 2-ого подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

В 1978 году начато строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом «Приморгражданпроект». В 1994 году строительство очистных сооружений прекращено из-за отсутствия финансирования. А в 1995 году водохранилище на          р. Дачная сдано в эксплуатацию без комплекса очистных сооружений.

Наиболее чистым и безопасным водоисточником в Арсеньевском городском округе является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Подача воды осуществляется по временному варианту: вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3 000 м3, где она хлорируется и подается в город.

В настоящее время из-за отсутствия водопроводных очистных сооружений водоснабжающее предприятие в паводковый период не может обеспечить качество воды, подаваемой с водохранилища на р. Дачная по показателям мутность, цветность, а также содержание железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». По технологическому процессу вода подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Хлораторная на водохранилище оборудована в здании проходной. Склад хлора отсутствует. Здание, приспособленное под хлораторную, невозможно привести в соответствие с требованиями ПБ 09-594-03. Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, 7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году, морально устарели.

1.2. Характеристика существующего состояния русла реки Дачная

Проблема очистки русла р. Дачная в настоящее время достаточно актуальна. В последнее время все чаще происходит серьезное подтопление территорий, причиной которого является обильное выпадение осадков, и, как следствие, переполнение русла реки. Одной из мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций является очистка          р. Дачная. Берега реки в настоящее время сильно заросли мелким кустарником, кроме того, русло имеет множество изгибов, где скапливается мусор.

1.3. Решение проблем программными методами

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса городского округа целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельных программ, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности в отраслях, использующих водные ресурсы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения;

- повышение надежности оказания услуг по водоснабжению;

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Задачами Программы являются:

- строительство сооружений инженерной защиты;

- строительство, реконструкция  и модернизация объектов водоснабжающего комплекса городского округа;

- строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим индикаторам и показателям Программы отнесены:

- количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов, ед.;

- площадь городской территории, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов, м2;

- затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба,         тыс. руб.;

- объем заполнения водохранилища, млн. м3;

- количество аварийных водосбросов, шт.;

- количество устройств локальной системы оповещения, ед.

Реализация Программы позволит достичь к 2020 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

- исключить возможное затопление территории городского округа общей площадью 800,0 м2;

- исключить из зоны опасного развития русловых процессов 6 объектов экономики и социально значимых объектов;

- сократить средства бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа, за период реализации программы, на 1 200 тыс. руб.;

- увеличить объем заполнения водохранилища до проектной отметки           11,25 млн. м3;

- исключить аварийные водосбросы;

- исключить чрезвычайные ситуации, носящие федеральный характер, определенный по размеру материального ущерба – более 500 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- организовать локальную систему оповещения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по годам реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на     р. Дачная, на строительство водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на строительство траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения;

- устройство локальной системы оповещения;

- ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная;

- замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска;

- капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р. Дачная;

- замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р. Дачная;

- реконструкция  ливневой канализации городского округа;

- капитальный ремонт траншейного водосброса;

- строительство объектов водоснабжения.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2015 – 2020 годы. Реализация осуществляется в три этапа:

1 этап – 2015-2016 годы;

2 этап – 2017-2018 годы;

3 этап – 2019-2020 годы.

На 1 этапе планируется провести следующие работы:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации, на реконструкцию ливневой канализации, а также на устройство локальной системы оповещения;

- начало работ по устройству локальной системы оповещения;

- проведению работ по реконструкции ливневой канализации городского округа.

На 2 этапе планируется провести следующие работы:

- разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на             р. Дачная, на строительство водосливной грани водохранилища на р. Дачная, на строительство траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная

- завершение работ по устройству локальной системы оповещения;

- ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная;

На 3 этапе планируется провести завершение работ по реконструкции ливневой канализации городского округа.

- капитальный ремонт траншейного водосброса;

- замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска;

- капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины;

- замена и капитальный ремонт пьезометров;

- строительство объектов водоснабжения: достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная и достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа, а также внебюджетных средств путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Реализация программных мероприятий по пунктам 10 и 11 приложения № 2  к Программе в 2015 – 2020 годах осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг предприятием Арсеньевского городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, предоставляемых в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16 апреля 2013 года № 300-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение муниципальным казенным предприятиям Арсеньевского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг» (в редакции постановлений администрации Арсеньевского городского округа от 31 мая 2013 года № 451-па, от 11.07.2014 № 612-па).

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па.

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен, исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса городского округа. Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  45 880,501 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2015 год — 936,501 тыс. руб.;

2016 год — 1 980,0 тыс. руб.;

2017 год — 10 480,0 тыс. руб.;

2018 год — 6 424,0 тыс. руб.;

2019 год — 10 200,0 тыс. руб.;

2020 год — 15 860,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств бюджета Приморского края на финансирование Программы — 29 747,2  тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год — 6 800,0 тыс. руб.;

2018 год — 3 859,2  тыс. руб.;

2019 год — 6 400,0 тыс. руб.;

2020 год — 12 688,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы –

15 297,301 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 876,501 тыс. руб.;

2016 год — 1 782,0 тыс. руб.;

2017 год — 3 482,0 тыс. руб.;

2018 год — 2 404,8 тыс. руб.;

2019 год — 3 580,0  тыс. руб.;

2020 год — 3 172,0 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансирование Программы – 836,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год — 60,0 тыс. руб.;

2016 год — 198,0 тыс. руб.;

2017 год — 198,0 тыс. руб.;

2018 год — 160,0 тыс. руб.;

2019 год — 220,0 тыс. руб.

___________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского

городского округа»

на 2015– 2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество объектов экономики и социально значимых объектов, исключенных из зоны опасного развития русловых процессов (нарастающим итогом); | ед. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов (нарастающим итогом); | м2 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Затраты из средств бюджета городского округа на возмещение ущерба от попадания в зону затопления населения частного сектора городского округа (нарастающим итогом); | тыс. руб. | 300 | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 4 | Объем заполнения водохранилища | млн. м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| 5 | Количество аварийных водосбросов | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество устройств локальной системы оповещения (нарастающим итогом); | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

____________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие водохозяйственного комплекса

Арсеньевского городского округа»

на 2015– 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| №п/п | Наименование объекта | Финансирование, тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения, в том числе: | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  | из средств бюджета городского округа | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Разработка проекта на реконструкцию ливневой канализации, в том числе: | 82,0 | 82,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 82,0 | 82,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Разработка проекта на строительство водосливной грани водохранилища на р. Дачная, в том числе: | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2017 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2800,0 | 0 | 0 | 2800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 700,0 | 0 | 0 | 700, 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Разработка проекта на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная, в том числе: | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2017 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Разработка проекта на строительство траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, в том числе: | 4842,0 | 0 | 0 | 0 | 4842,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 3859,2 | 0 | 0 | 0 | 3859,2 | 0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 964,8 | 0 | 0 | 0 | 964,8 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа, в том числе: | 746,501 | 746,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  | из средств бюджета городского округа | 746,501 | 746,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие «Устройство локальной системы оповещения»: Мероприятия, связанные с монтажом оборудования, прокладкой сетей оповещения, установкой системы датчиков, в том числе: | 3960,0 | 0 | 1980,0 | 1980,0 | 0 | 0 | 0 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016-2017 |
|  | из средств бюджета городского округа | 3564,0 | 0 | 1782,0 | 1782,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 396,0 | 0 | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная, в том числе: | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  | из средств бюджета городского округа | 1440,0 | 0 | 0 | 0 | 1440,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска, в том числе: | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2019 |
|  | из средств бюджета городского округа | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 70,0 | 0 | 0 | 0 |  | 70,0 | 0 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная, в том числе: | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2019 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 6400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 |  |  |
| 11 | Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная, в том числе: | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2019 |
|  | из средств бюджета городского округа | 1350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,0 | 0 |  |  |
|  | из внебюджетных источников | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт траншейного водосброса, в том числе: | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2020 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 4800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |  |  |
| 13 | Достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная, в том числе: | 6500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2020 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 5200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,0 |  |  |
| 14 | Достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная, в том числе: | 3360,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360,0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2020 |
|  | из средств бюджета Приморского края | 2688,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688,0 |  |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 672,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 45880,501 | 936,501 | 1980,0 | 10480,0 | 6424,0 | 10200,0 | 15860,0 |  |
|  | из средств бюджета Приморского края | 29747,2 | 0 | 0 | 6800,0 | 3859,2 | 6400,0 | 12688,0 |  |
|  | из средств бюджета городского округа | 15297,301 | 876,501 | 1782,0 | 3482,0 | 2404,8 | 3580,0 | 3172,0 |  |
|  | из внебюджетных источников | 836,0 | 60,0 | 198,0 | 198,0 | 160,0 | 220,0 | 0 |  |

_____________________________