**Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Планируемая дата окончания работ подрядной организацией**  |
| 1. | Ремонт и восстановление обочин на ул. Совхозная в районе домов от № 123 до № 127. | 30.04.2019 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (проливка швов): -ул. 9 Мая (от ул. Стахановская до ул. Октябрьская);- ул. Ломоносова (от ул. Октябрьская до  ул. Ленинская, перекресток ул. Ломоносова и ул. Ленинская);-ул. 25 лет Арсеньеву (от ул. Жуковского до ул. Ломоносова);- ул. Калининская (от ул. Новикова до ул. 9 Мая;- ул. Ленинская (от пр. Горького до ул. 9 Мая);- ул. Октябрьская (от дома № 37 до ул. 9 Мая);-ул. Садовая (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая);-ул. Островского (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая)- ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Островского);- пр. Горького (четная сторона от ул. Ленинская до ул. Островского);- пр. Горького (нечетная сторона от ул. Ленинская до ул. Островского и «Круг»).Итого 4605,4 м трещин  | 25.04.2019 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам: - ул. Новикова (от ул. Ленинская до пер. Смирнова);- ул. Островского (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского); - ул. Октябрьская (четвертый этап);- ул. Сазыкина;- ул. Ломоносова (участок от ул. 25 лет Арсеньеву до ул. Калининская);- ул. 25 лет Арсеньеву;- ул. Ленинская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая);- ул. Калининская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая);- ул. Садовая;- ул. 9 Мая;- ул. Лысенко. Протяженностью - 12,37 км, площадью 40 304,68 кв.м. | 01.07.2019 |
| 4. | Капитальный ремонт дорог по улицам: - ул. Щербакова - ул. Лысенко;- ул. 1-ая Таежная;- ул. Станционная. Протяженностью - 2,88 км, площадью 7 631,32 кв.м. | 01.07.2019 |
| 5. | Выполнение работ по ремонту ул. Станционная (укрепление опорной стенки).  | 01.07.2019 |
| 6. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Целинная (работы по выпрямлению дороги). | 01.06.2019 |
| 7. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог на территории городского округа (устранение неровностей по результатам обследований).  | 01.07.2019 |
| 8. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог на территории городского округа (устранение неровностей по результатам обследований).  | 01.11.2019 |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним: - пр. Горького, № 9;- пр. Горького, № 26;- пер. Ирьянова, № 12;- ул. Щербакова, № 56;- ул. Щербакова, № 40;- ул. 25 лет Арсеньева, № 10;- ул. Калининская, № 4;- ул. Островского, № 1;- ул. Жуковского, № 19; - ул. Октябрьская, № 63/1;- дворовая территория ул. 25 лет Арсеньеву, 25 и проезд между домами № 25 и № 35 по ул. 25 лет Арсеньеву);-- ул. 25 лет Арсеньеву, № 35;- ул. 25 лет Арсеньеву, № 15;- ул. Садовая, № 3;-ул. Победы, № 26. | 01.07.2019 |
| 10. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним:- ул. Победы, № 26;- проезд по ул. Островского от дома № 6 по ул. Островского к дворовой территории дома № 9 по ул. 25 лет Арсеньеву;- ул. Ломоносова, № 74.  | 01.07.2019 |
| 11. | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним: - пр. Горького, № 19а;- ул. Баневура, № 4. | 01.11.2019 |