| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 10 июня 2015 г. | г.Арсеньев | № | 459-па |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 06 марта 2015 года № 197-па

«О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов»

В связи с уменьшением бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, на основании муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 27 мая 2015 года № 254-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от               25 декабря 2014 года № 221-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в «Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов», утвержденные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06 марта 2015 года № 197-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов», изложив их в прилагаемой редакции.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

И.о. Главы городского округа                                                                            А.А. Бронц

2

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от « 10 »    июня   2015 г. №  459-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель (ответственный) | Источник финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |
| 1.1. | Промывка системы отопления | 6,970 | По отдельному графику | по договору | - | - | 6,97 |
| 1.2. | Поверка измерительных приборов | 53,90 | II кв. | по договору | - | 39,80 | 14,10 |
| 1.3. | Выборочный ремонт системы отопления | 95,05 | II-III кв. | по договору | - | 33,00 | 62,05 |
| 1.4. | Установка новых приборов отопления | 30,00 | III кв. | по договору | - | - | 30,00 |
| 1.5. | Приобретение сантехнических материалов для ремонтных работ | 64,80 | II-III кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | 35,00 | 29,80 |
| 1.6. | Установка ограждений отопительных приборов | 6,00 | III кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | - | 6,00 |
| 1.7. | Утепление запасных выходов, оконных проемов | 20,00 | IV кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | - | 20,00 |
| 1.8. | Прочие ремонтные работы | 13,90 | II- IV кв. | общеобразователь-ные учреждения | - | 11,70 | 2,20 |
|  | ИТОГО образовательным учреждениям: | 290,62 |  |  |  | 119,50 | 171,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Дошкольные учреждения |
| 2.1. | Промывка системы отопления | 84,50 | По отдельному графику | по договору |  | - | 84,50 |
| 2.2. | Техническое обслуживание теплового счетчика | 200,00 | I-II кв. | по договору |  | 200,00 | - |
| 2.3. | Выборочный ремонт системы отопления | 196,00 | III кв. | по договору |  | 150,00 | 46,00 |
| 2.4. | Установка новых приборов отопления | 170,30 | III кв. | по договору |  | 36,0 | 134,30 |
| 2.5. | Приобретение сантехнических материалов для ремонтных работ | 40,00 | II кв. | дошкольные учреждения |  | - | 40,00 |
| 2.6. | Прочие ремонтные работы | 38,00 | III-IV кв. | дошкольные учреждения |  | 14,00 | 24,00 |
|  | ИТОГО по дошкольным учреждениям: | 728,8 |  |  |  | 400,00 | 328,80 |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 1019,42 |  |  |  | 519,50 | 499,92 |

___________________________________________