| АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 20 февраля 2020 г. | г.Арсеньев | № | 95 -па |

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа

к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арсеньевского городского округа к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов, на основании распоряжения Правительства Приморского края от 09 января 2020 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов и утвердить прилагаемый должностной состав (Приложение № 1).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2020 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2020 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссий:

- по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2020-2021 годов (Приложение № 2);

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (Приложение № 3).

Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2020 года;

- жилищного фонда – до 15 сентября 2020 года;

- организаций – до 01 ноября 2020 года;

- городского округа – до 15 ноября 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 4);

4.2. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 5);

4.3. Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 6);

4.4. Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 7);

4.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 8);

4.6. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 9);

4.7. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 10);

4.8. Мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов (Приложение № 11).

5. Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа (Черных):

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

5.2. Ежемесячно, начиная с апреля 2020 года до ноября 2020 года, равномерно перечислять на счета управлений образования, спорта и молодежной политики средства бюджета Арсеньевского городского округа для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к отопительному сезону 2020-2021 годов;

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (Голомидов):

6.1. Обеспечить контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к отопительному сезону 2020-2021 годов;

- за накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием;

- за комплектованием аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

6.2. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2020 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

6.3. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

6.4. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов по состоянию на 01 декабря 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2020 года по 01 апреля 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

6.5. До 01 июля 2020 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2020 года и далее ежемесячно;

6.6. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов энерго- и теплоснабжающей организаций, теплоисточников, а также городского округа - до 15 ноября 2020 года;

6.7. Осуществлять регулярное размещение информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

7. Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа (Сергеева) проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

8. Рекомендовать директору Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Н.Н. Дузееву:

8.1. Обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики городского округа к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов в установленные сроки;

8.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности на объекты теплоснабжения;

8.3. Производить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов;

8.4.  Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

8.5. Обеспечить завоз топлива на котельные предприятия и его накопление до 01 октября 2020 года в объемах:

- мазут – 1 752 тн;

- уголь – 20 256 тн.

8.6. Предоставить в администрацию городского округа в срок до 15 мая 2020 года график накопления твердого и жидкого топлива к отопительному сезону 2020-2021 годов на котельных предприятия в период с июня по октябрь 2020 года;

8.7. Разработать и утвердить в администрации городского округа в срок до               15 августа 2020 года графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

8.8. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных предприятия;

8.9. Обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2020 года по 14 ноября 2020 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов по состоянию на 01 декабря 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря 2020 года по 01 апреля 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- о мероприятиях по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных в срок до 01 апреля 2020 года.

9. Рекомендовать генеральному директору АО «Арсеньевэлектросервис» обеспечить подготовку электрических сетей и объектов электроснабжения к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов.

10. Рекомендовать руководителю ООО «Кристалл» и ООО «Феникс»:

- обеспечить подготовку объектов, сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в его ведении, к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов;

- предоставлять в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с                  30 мая 2020 года по 14 ноября 2020 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций разработать и утвердить в администрации городского округа:

- графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих и водоотводящей организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами или по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (в том числе товариществ собственников жилья) и других органов при устранении аварий и инцидентов в срок до 01 августа 2020 года;

12. Руководителям управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа:

12.1. Предоставить заявки на лимиты тепло- и электропотребления подведомственных учреждений в управление жизнеобеспечения администрации городского округа на 2021 год в срок до 01 сентября 2020 года.

13. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, управлений спорта и молодежной политики (Шевчук), образования (Ягодина), культуры (Шевченко) администрации городского округа обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации городского округа в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке и сдаче в эксплуатацию приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах соцкультбыта многоквартирных домах ежеквартально в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме;

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2020 года по 14 ноября 2020 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

14. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд, объектов здравоохранения, организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и благоустройству территории города, управлений образования (Ягодина), культуры (Шевченко), спорта и молодежной политики (Шевчук) администрации городского округа:

14.1. Провести в срок до 01 октября 2020 года ремонт и подготовку основного оборудования, машин, механизмов, инженерных сетей, зданий и сооружений, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с оформлением паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов;

14.2. Мобилизовать все имеющиеся на предприятиях, в организациях финансовые и материальные ресурсы, направив их в приоритетном порядке на проведение предзимних работ;

14.3. Обеспечить к 15 октября 2020 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на подведомственных объектах и жилищном фонде;

14.4. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов фактически изношенных сетей и оборудования.

15. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд, ответственных за содержание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

16. Возложить ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов социального назначения города к отопительному сезону 2020-2021 годов:

- объектов управления образования – на начальника управления образования администрации городского округа;

- объектов управления культуры – на начальника управления культуры администрации городского округа;

- объектов спорта – на начальника управления спорта и молодежной политики администрации городского.

17. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города к отопительному сезону 2020-2021 годов возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

18. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы городского округа				          	                         	      	     В.С. Пивень

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

Состав городского штаба

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены штаба: |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа, секретарь штаба; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа; |
| - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»; |
| - | директор МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа»; |
| - | директор Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| - | генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| - | директор ООО «Кристалл»; |
| - | директор ООО «Феникс». |

______________________

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

Состав комиссии

по оценке готовности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы

к эксплуатации в зимних условиях 2020-2021 годов

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам жилищного хозяйства; |
| - | начальник отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела жилищного хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | начальник управления спорта и молодежной политики администрации городского округа; |
| - | начальник управления культуры администрации городского округа; |
| - | начальник управления образования администрации городского округа; |
| - | представитель государственной жилищной инспекции Приморского края. |

______________________

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

(по должностям)

| - | Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель штаба; |
| --- | --- |
| - | начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа, заместитель председателя штаба. |
|  | Члены комиссии: |
| - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа по вопросам коммунального хозяйства; |
| - | начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | главный специалист отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа; |
| - | представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. |

______________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива |
| 1.1 | Создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива до 01 октября 2020 года согласно распоряжению Администрации Приморского края от 09.01.2020 № 1-рп: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 20 256 т.н.т | 36 634 | 01.10.2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 36 634 |
|  | Мазут – 1 752 т.н.т | 44 524 | 01.10.2020 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 44 524 |
|  | ИТОГО: | 81 158 |  |  |  |  | 81 158 |
| 1.2 | Обеспечить заготовку топлива в соответствии с заданиями по распоряжению Администрации Приморского края от 09.01.2020 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 154 185 т.н.т | 278 848 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 278 848 |
|  | Мазут – 8 118 т.н.т | 206 303 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 206 303 |
|  | ИТОГО: | 485 151 |  |  |  |  | 485 151 |
| 1.3 | В том числе на межотопительный период 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 28 455 т.н.т | 51 462 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 51 462 |
|  | Мазут – 254 т.н.т | 6 455 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 6 455 |
|  | ИТОГО: | 57 917 |  |  |  |  | 57 917 |
| 1.4 | На отопительный сезон 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь 1 БР – 125 730 т.н.т | 227 387 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 227 387 |
|  | Мазут – 7 864 т.н.т | 199 848 | 2020-2021 | КГУП «ПТЭ» | - | - | 199 848 |
|  | ИТОГО: | 427 235 |  |  |  |  | 427 235 |
| 2 | Ремонт котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты котельного и вспомогательного оборудования согласно результатам осеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2020-2021 г.г. | 23 154 | 01.10.2020 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 23 154 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей |
|  | Восстановительный, текущий и аварийный ремонты тепловых сетей согласно результатам весеннего осмотра и гидравлическим испытаниям до начала отопительного сезона 2020-2021 гг. | 7 645 | 01.10.2020 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 7 645 |
| 4 | Дополнительные мероприятия |
|  | Ремонтные работы, планируемые выполнить в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 37 460 | 31.12.2020 | Арсеньевский филиал КГУП «ПТЭ» | - | - | 37 460 |
|  | ИТОГО на прохождение отопительного сезона: | 68 259 |  |  |  |  | 68 259 |
| 5 | Прочие ремонтные и подготовительные работы |
| 5.1 | Проведение проверки знаний рабочих Арсеньевского филиала КГУП «ПТЭ» Рабочие — 523 чел. (слесари, мошенисты котлов) | - | по графику до 30.10.2020 | Комиссия КГУП «ПТЭ» | - | - | - |
|  | ВСЕГО на прохождение отопительного сезона 2020-2021 гг. | 553 410 |  |  |  |  | 553 410 |

Примечание: Цены на топливо указаны без НДС: цена мазута – 25 412,9 руб. за 1 тонну, цена угля 1 БР – 1 808,53 руб. за 1 тонну.

__________________________________

Приложение  № 5

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях согласно ремонтной программе | 338,969 | 31.10.2020 | ООО «Кристалл» | - | - | 278,750 |
| 2 | Ремонт участков водопроводных сетей: по ул. Октябрьская, 30а, Ø 110 мм, протяженностью 130 м; по ул. Островского от ул. Целинная до ул. Молодежная Ø 110 мм протяженностью 130 м; по ул. Островского от ул. Ломоносова до ул. Щербакова Ø 150 мм протяженностью 300 м | 1 876,323 | 31.10.2020 | ООО «Кристалл» | - | - | 1 876,323 |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев согласно ремонтной программе | 482,724 | 31.10.2020 | ООО «Кристалл» | - | - | 456,048 |
| 4 | Ремонт затвора Ø 800 мм распределительной камере согласно ремонтной программе | 924,947 | 31.12.2020 | ООО «Кристалл» |  |  | 924,947 |
|  | ИТОГО: | 3 622,963 |  |  |  |  | 3 622,963 |

___________________________

Приложение  № 6

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов водоотведения к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская, 39, 41, 43, 45, 47, МДОБУ д/с №24 Ø 100 мм протяженностью 500 м/п, согласно ремонтной программе | 2 989,243 | 01.10.2020 | ООО «Феникс» | - | - | 2 989,243 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев по пр. Ирьянова, 10, 11 -3 шт. Ø 1000 мм, согласно ремонтной программе | 102,453 | 15.11.2020 | ООО «Феникс» | - | - | 102,453 |
| 3 | Ремонт септиков по ул. Котовского, 1, ул. Кирзаводская, согласно ремонтной программе | 460,120 | 31.10.2020 | ООО «Феникс» |  |  | 460,120 |
|  | ИТОГО: | 3 551,816 |  |  | - | - | 3 551,816 |

_____________________

Приложение  № 7

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов электроснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполне-ния работ | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Трансформаторные подстанции |
| 1.1. | Замена главного автомата и рубильника в ТП-137 | 87,246 | май 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 87,246 |
| 1.2. | Замена дверей в ТП-88, 83 | 292,885 | сентябрь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 292,885 |
| 1.3 | Ремонт пола РУ-0,4кВ ТП-68 | 9,432 | июнь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 9,432 |
| 1.4 | Ремонт пола РУ-6кВ ТП-7 | 14,148 | июль 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» |  |  | 14,148 |
| 1.5 | Ремонт пола РУ-6кВ ТП-100 | 14,148 | август 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» |  |  | 14,148 |
| 1.6 | Реконструкция КТПН-85 по ул. Кирзаводская, 3 | 724,365 | июль 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» |  |  | 724,365 |
|  | ИТОГО: | 1 142,224 |  |  |  |  | 1 142,224 |
| 2 | Линии электропередач |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ввод в КТП-130 ф. 5 ПС «Молодежная» (замена разеденителя № 3) | 52,566 | октябрь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 52,566 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ввод в КТП-130 ф. 11 ПС «Молодежная» (замена разеденителя № 6) | 52,566 | октябрь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 52,566 |
| 2.3. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ф. «Поселок» ТП-99 | 39,158 | май 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 39,158 |
| 2.4. | Прокладка второй линии КЛ-0,4 кВ к жилому дому по ул. Октябрьская, 12 ТП-91 | 318,828 | июнь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 318,828 |
| 2.5. | Прокладка второй линии КЛ-0,4кВ к жилому дому по ул. Жуковского, 11 ТП-91 | 175,012 | июль 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 175,012 |
| 2.6. | Прокладка двух линии КЛ-0,4кВ к жилому дому по ул. Жуковского, 15 ТП-40 | 175,693 | август 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 175,693 |
| 2.7. | Прокладка линии КЛ-0,4кВ к магазину по ул. Жуковского, 33 ТП-89 | 310,462 | сентябрь 2020 | АО «Арсеньев- электросервис» | - | - | 310,462 |
|  | ИТОГО: | 1 124,285 |  |  |  |  | 1 124,285 |
|  | ВСЕГО: | 2 266,509 |  |  |  |  | 2 266,509 |

____________________________

Приложение  № 8

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда городского округа к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | Ремонт кровли многоквартирных домов | кв.м | 6 047 | 5 647,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 5 647,50 |
| 2 | Инженерные сети | п.м | 2 232 | 3 094,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 3 094,20 |
|  | - отопления | п.м | 541 | 881,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 881,50 |
|  | - горячего водоснабжения | п.м | 630 | 861,80 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 861,80 |
|  | - холодного водоснабжения | п.м | 778 | 1 042,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 042,20 |
|  | - водоотведения | п.м | 283 | 308,70 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 308,70 |
| 3 | Электрические сети | п.м | 2848 | 945,60 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 945,60 |
| 4 | Прочие работы: |  |  | 9 784,92 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 9 784,92 |
|  | -замена вентилей | шт. | 775 | 611,02 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 611,02 |
|  | - замена задвижек | шт. | 51 | 349,10 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 349,10 |
|  | - ремонт м/п швов | п.м. | 342 | 267,70 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 267,70 |
|  | - ремонт фасадов | кв.м | 1 664 | 701,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 701,00 |
|  | - ремонт подъездов | шт. | 96 | 4 090,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 4 090,00 |
|  | - замена оконных блоков | шт. | 102 | 1 302,00 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 302,00 |
|  | - установка дв. полотен | шт. | 23 | 354,50 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 354,50 |
|  | - остекление | кв.м | 106 | 127,40 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 127,40 |
|  | - разное (подготовка песко-соляной смеси, опрессовка, промывка системы отопления и т.д.) |  |  | 1 982,20 | апрель-август | управляющие организации и ТСЖ | - | - | 1 982,20 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 19 472,22 |  |  |  |  | 19 472,22 |

________________________

Приложение  № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | - | 0,50 |
| 1.2. | Поверка манометров в тепловом узле | 1,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,00 | - |
| 1.3 | Приобретение радиаторов отопления с монтажным комплектом с кронштейнами - 4 шт., | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 1.4 | Замена металической трубы отопления на полипропелен рекреация 1 -ого этажа - 70 м.п. | 130,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 130,00 | - |
| 1.5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль - 63 шт | 1 816,60 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 1 762,10 | 54,50 | - |
| 1.6 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 1.7 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 2 008,10 |  |  | 1 762,10 | 245,50 | 0,50 |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |
| 2.1 | Замена перегородки 1 этаж (входная группа) | 200,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 200,00 | - |
| 2.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 2.3 | Утепление дверных проемов | 3,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 3,00 |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 2.5 | Замена дверей на запасном выходе № 3 | 50,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 50,00 | - |
| 2.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 2.7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 69 шт. | 2 100,40 | III кв. | аместитель деректора по АХР | 2 037,40 | 63,00 |  |
| 2.8 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,00 | II кв. | аместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
|  | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 2 414,90 |  |  | 2 037,40 | 374,00 | 3,50 |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |
| 3.3 | Утепление запасных выходов | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | - | 1,0 |
| 3.4 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: замена стояка в 305 каб. | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 3.5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 54 шт. | 1 633,40 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 1 584,40 | 49,00 | - |
| 3.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 3.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 1 666,40 |  |  | 1 584,40 | 80,00 | 2,00 |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |
| 4.1. | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.3 | Ремонт системы отопления (замена труб на запасном выходе, в водяном узле) | 130,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 130,00 | - |
| 4.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР |  | 20,00 |  |
| 4.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 4.6 | Промывка фильтра грубой очистки | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 4.8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 87 шт. | 2 844,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 2 758,70 | 85,30 |  |
| 4.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 3 025,00 |  |  | 2 758,70 | 266,30 | - |
| 5 | МОБУ СОШ № 6 |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,00 | - |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 5.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | 2,00 | - |
| 5.4 | Приобретение материала (метапол Ø 25, фитинги, шаровые краны) для замены железных стояков отопления на метапол, выполнение работ по замене стояков отопления | 90,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 90,00 | - |
| 5.5 | Приобретение запорной арматуры — 4 шт. | 40,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 40,00 | - |
| 5.6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 184 шт. | 6 552,80 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 6 356,20 | 196,60 | - |
| 5.7 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |
|  | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 6 705,80 |  |  | 6 356,20 | 349,60 | - |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 6.2 | Промывка радиаторов отопления со снятием в кабинетах № 214, 215, 216 | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 6.3 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 6.4 | Замена трубопровода на PRR (пропилен) Ø 32 мм — 16 м, Ø 25 мм — 8 м в кабинетах № 214, 214а, в подвальном помещении | 25,80 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 25,80 | - |
| 6.5 | Замена шарового крана Ø 50 мм на магистрали, ведущей в начальную школу | 2,20 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 2,20 | - |
| 6.6 | Установка регулировочных кранов на теплоносителях в кабинетах № 118, 216 | 2,30 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - |  | 2,30 |
| 6.7 | Установка воздушного тепловентилятора в помещении школьного гаража с подключением к тепловому узлу | 4,20 | I кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 4,20 | - |
| 6.8 | Приобретение материалов для аварийных работ | 12,80 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 12,80 | - |
| 6.9 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 48,30 |  |  |  | 46,00 | 2,30 |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,00 | - |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 7.3 | Промывка фильтров, расходомеров, тепловом узле | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 7.4 | Ремонт системы отопления в туалетах 2, 3, 4 этажей | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 7.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 7.6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 61 шт. | 1 682,40 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | 1 631,90 | 50,50 | - |
| 7.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 1 733,90 |  |  | 1 631,90 | 101,50 | 0,5 |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,0 | - |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 2,00 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 2,00 | - |
| 8.3 | Утепление и дверных проемов | 3,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 3,00 | - |
| 8.4 | Приобретение материала: труба, отводы, тройники, крестовина, Ø 110 мм | 40,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 40,00 | - |
| 8.5 | Приобретение биметаллических радиаторов — 9 шт. | 40,00 |  | Заместитель деректора по АХР | - | 60,0 | - |
| 8.6 | Поверка манометров в тепловом узле, счетчиков холодной воды | 10,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 10,00 | - |
| 8.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 115,00 |  |  |  | 115,00 | 0,00 |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,00 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,00 |
| 9.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 9.3 | Проверка манометров в тепловом узле | 1,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,00 | - |
| 9.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 9.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 62,00 |  |  |  | 61,00 | 1,00 |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,30 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | - | 1,30 |
| 10.2 | Утепление оконных проемов, дверей запасных выходов | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 1,0 |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 45,00 |  | Заместитель деректора по АХР | - | 45,00 | - |
| 10.4 | Проверка манометров в тепловом узле | 12,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 12,00 | - |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 59,30 |  |  |  | 57,00 | 2,30 |
| 11 | МОБУ УМЦ |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 11.2 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 2,00 |
| 11.3 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 180,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 180,00 | - |
| 11.4 | Приобретение и установка новых радиаторов отопления (каб.2 — 1 шт., каб. 5 — 1 шт.) | 24,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 10,00 | 14,00 |
| 11.5 | Выборочный ремонт системы отопления (замена стальных стояков на метапол) | 5,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 5,00 |
| 11.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 211,50 |  |  |  | 190,00 | 21,50 |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 18 050,20 |  |  | 16 130,70 | 1 885,00 | 33,60 |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |
| 12.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Завхоз | - | - | - |
| 12.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 12.4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль | 1 081,28 | I-III кв. | По договору | 1 048,842 | 32,438 | - |
| 12.5 | Ремонт системы отопления (замена радиаторов в гр. 11, каб. 12 | 50,00 | III кв. | По договору | - | 50,00 | - |
| 12.6 | Замена отмостков вокруг здания овощехранилища | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
|  | Итого: | 1 178,28 |  |  | 1 018,842 | 129,438 | - |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |
| 13.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 13.4 | Текущий ремонт системы отопления (замена труб на метапол) гр. 4, 5 | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 13.5 | Поверка манометров | 1,50 | II кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 13.6 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору |  | 5,00 | - |
|  | Итого: | 48,50 |  |  |  | 48,50 | - |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |
| 14.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 14.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 14.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 14.5 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 14.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 563,350 | II кв. | По договору | 1 516,450 | 46,901 | - |
|  | Итого: | 1 606,85 |  |  | 1 516,4495 | 90,401 | - |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |
| 15.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 15.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 15.4 | Текущий ремонт системы отопления (на пищеблоке, в моечной гр. № 1) | 30,00 | I кв. | По договору | - | 30,00 | - |
| 15.5 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
|  | Итого: | 72,0 |  |  |  | 70,0 | - |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |
| 16.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 16.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 16.4 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 20,00 | II кв. | По договору | - | 20,00 | - |
| 16.5 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 16.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 848,33 | I - III кв. | По договору | 822,88 | 25,45 | - |
|  | Итого: | 906,83 |  |  | 822,88 | 83,95 | - |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |
| 17.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 17.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 17.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 801,74 | I – III кв. | По договору | 1 747, | 54,052 | - |
| 17.5 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 1 838,74 |  |  | 1 747,6878 | 91,052 | - |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |
| 18.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 18.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 18.4 | Замена приборов учета ГВС | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
| 18.5 | Замена радиаторов на системе отопления (в спальни группу № 6 2 шт. | 15,00 | III кв. | По договору | - | 15,00 | - |
|  | Итого: | 60,00 |  |  | - | 60,00 | - |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |
| 19.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - | 10,0 | - |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 19.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 19.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 393,140 | I – III кв. | По договору | 381,3459 | 11,794 | - |
| 19.5 | Косметический ремонт фасада здания | 2,00 | II кв. | По договору | - | - | 2,00 |
| 19.6 | Косметический ремонт овощехранилища | 1,0 | II кв. | По договору | - | - | 1,0 |
| 19.7 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 441,14 |  |  | 381,3459 | 56,794 | 3,0 |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |
| 20.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 20.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 20.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 20.5 | Утепление теплосети на территории ДОУ | 1,5 | I кв. | Заведующий | - | - | 1,5 |
| 20.6 | Подготовка подвала (утепление, покраска побелка) | 1,0 | I кв. | По договору | - | 50,0 | 1,0 |
| 20.7 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 623,17 | I – III кв. | По договору | 1 574,475 | 48,695 | - |
| 20.8 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 20,0 | II кв. | По договору | - | 20,00 | - |
|  | Итого: | 1 684,17 |  |  | 1 574,475 | 107,195 | 2,50 |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |
| 21.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 21.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 21.4 | Поверка манометров | 1,50 | III кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 21.5 | Приобретение и установка дверей запасного выхода группа № 12 | 25,00 | III кв. | По договору | - | 25,00 | - |
| 21.6 | Ремонт крыльца запасного выхода пищеблока | 3,00 | II кв. | По договору | - | 3,00 | - |
| 21.7 | Косметический ремонт теплового узла (побелка, покраска труб) | 1,00 | II кв. | Заведующий | - | 1,00 | - |
| 21.8 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 2 406,53 | III кв. | По договору | 2 334,334 | 72,196 | - |
|  | Итого: | 2 464,03 |  |  | 2 334,334 | 129,696 | - |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |
| 22.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 22.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 22.4 | Текущий ремонт систем отопления | 20,0 | I кв.II кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 22.5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 2 822,83 | I – III кв | По договору | 2 738,145 | 84,685 | - |
| 22.6 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 2 879,83 |  |  | 2 738,145 | 141,685 | - |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |
| 23.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 23.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 23.4 | Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации | 50,00 | II кв | По договору | - | 50,00 | - |
| 23.5 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 23.6 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | III кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 100,00 |  |  |  | 100,00 | - |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |
| 24.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 24.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 24.4 | Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации | 50,00 | II кв. | По договору | - | 50,00 | - |
| 24.5 | Текущий ремонт системы отопления | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 24.6 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 24.7 | Косметический ремонт фасада | 2,00 | II кв. | По договору | - | - | 2,00 |
| 24.8 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 2 596,67 | I - III кв. | По договору | - | 2 596,67 | - |
|  | Итого: | 2 700,67 |  |  |  | 2 698,67 | 2,00 |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |
| 25.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 25.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 25.4 | Текущий ремонт системы отопления | 40,00 | II кв. | По договору | - | 40,00 | - |
| 25.5 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 25.5 | Ремонт кровли здания | 100,00 | II кв. | По договору | - | 100,00 | - |
| 25.7 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 3 056,15 | I - III кв. | По договору | 2 964,466 | 91,685 | - |
|  | Итого: | 3 238,15 |  |  | 2 694,4655 | 273,685 | - |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |
| 26.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 26.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 26.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 5,00 | II – III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 26.5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 2 017,334 | I - III кв. | По договору | 1 955,616 | 61,7184 | - |
|  | Итого: | 2 059,334 |  |  | 1 955,616 | 103,718 | - |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |
| 27.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 27.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,0 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,0 | - |
| 27.4 | Текущий ремонт системы отопления | 200,00 | III кв. | По договору | - | 200,00 | - |
| 27.5 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 27.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 837,67 | I - III кв. | По договору | 812,5399 | 25,130 | - |
| 27.7 | Подготовка подвала к отопительному сезону (утепление фрамуг, труб, уборка) | 1,50 | III кв. | Заведующий | - | - | 1,50 |
| 27.8 | Утепление вентиляционных шахт в бассейне, музыкальном зале | - | III кв. | По договору | - | - | - |
|  | Итого: | 1 081,17 | - | - | 812,5399 | 267,13 | 1,50 |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 22 359,7 | - | - | 17 898,80 | 4 453,90 | 9,00 |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 40 409,90 | - | - | 34 027,50 | 6 339,8 | 42,60 |

_____________________

Приложение  № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 36,00 | Май | По договору | - | - | 36,00 |
| 1.2 | Проверка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO № 671949 | 4,50 | Май-июль | По договору | - | - | 4,50 |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь | Слесарь | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.4 | Промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | Май | Слесарь | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.5 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы | Май, сентябрь | Слесарь | - | - | собственные силы и технические средства |
| 1.6 | Поверка манометров в ФБУ"ПЦСМ" (4 шт.) | 1,50 | Май | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 1,50 |
|  | Дезинфекция и промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ, слесарь | - | - | собственные силы и технические средства |
| 2 | МКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |
| 2.1 | Утепление оконных и дверных проемов в БФ №4 | 2,00 | Сентябрь | Заведующий | - | - | 2,00 |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 4, БФ № 5 | собственные силы | По графику | Управляющие компании | - | - | собственные силы |
| 2.3 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | собственные силы | III кв. | Слесарь | - | - | собственные силы |
| 2.4 | Закупка снегоуборочного инвентаря, противогололедных реагентов | 5,00 | IV кв. | Заместитель директора по АХЧ | - | - | 5,00 |
| 2.5 | Ремонт системы центрального отопления в библиотеке-филиале № 5 | 200,00 | III кв. | По договору | - | - | 200,00 |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 11,50 | Июль | По договору | - | 11,50 | - |
| 3.2 | Диагностика, регулировка и ремонт окон, дверей из ПВХ | 2,00 | В течение года | По договору | - | - | 2,00 |
| 3.3 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 2,00 | Июнь – сентябрь | По договору | - | - | 2,00 |
| 3.4 | Замена двери запасного выхода | 40,30 | II кв. | По договору | - | 40,30 | - |
| 3.5 | Замена треснувших оконных стекол | 3,00 | Июнь – сентябрь | По договору | - | - | 3,00 |
| 3.6 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 1,00 | в течение года | По договору | - | - | 1,00 |
| 3.7 | Предаттестационная подготовка и аттестация административно-технического персонала по вопросам эксплуатации тепловых энергоустановок | 5,00 | Ноябрь | По договору | - | 5,00 | - |
| 3.8 | Поверка монометров избыточного давления (2шт.) | 1,00 | Июль-сентябрь | По договору | - | - | 1,0 |
|  | Итого | 313,30 |  |  |  | 251,80 | 61,50 |

_____________________

Приложение  № 11

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению

спорта и молодежной политики к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУ СШ «Юность» Дворец спорта (ул. Ломоносова, 7) |
| 1.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления. | 20,00 | 01.09.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 20,00 |
| 1.2 | Замена преобразователей расхода вихреакустических Метран 300 ПР 50 2 шт. | 50,00 | 01.07.2020 | По договору |  |  | 50,00 |
| 1.3 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон, мелкий ремонт крыши. | 6,00 | 15.10.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 6,00 |
| 2 | МБУ СШ «Юность» Спортивная школа (ул. Ленинская, 43) |
| 2.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления | 10,00 | 01.09.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 10,00 |
| 2.2 | Утепление окон, дверей, частичное остекление окон | 5,00 | 01.10.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 5,00 |
| 2.3 | Ремонт водопровода с заменой труб и запорной арматуры в подвальном помещении | 20,00 | 01.09.2020 | По договору |  |  | 20,00 |
| 3 | МБУ СШ «Юность» Спорткомплекс с трибуной (ул. Ломоносова, 7) |
| 3.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры, чистка фильтров, набивка сальников, смазка штоков задвижек, замена прокладок, промывка и опрессовка системы отопления. | 10,0 | 01.09.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 10,0 |
| 3.2 | Замена преобразователей расхода вихреакустических Метран 300 ПР 50 1 шт. | 25,00 | 01.07.2020 | По договору |  |  | 25,00 |
| 3.3 | Утепление дверей, окон и их частичное остекление | 5,0 | 01.09.2020 | МБУ СШ «Юность» |  |  | 5,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Юность»: | 151,00 |  |  |  |  | 151,00 |
| 4 | МБУ СШ «Полет» ул. Жуковского 48 |
| 4.1 | Промывка систем отопления | 10,00 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 10,00 |
| 4.2 | Выборочный ремонт системы отопления | 90,00 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 90,00 |
| 4.3 | Выборочный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 150,00 | Июнь-август | МБУ СШ «Полет» |  |  | 150,00 |
| 4.4 | Ремонт и утепление оконных и дверных проемов | 700,00 | Февраль-декабрь | МБУ СШ «Полет» |  |  | 700,00 |
| 4.5 | Текущий ремонт мягкой кровли | 50,00 | Май-сентябрь | МБУ СШ «Полет» |  |  | 50,00 |
|  | Итого по МБУ СШ «Полет» | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 5 | МБУ «СШОР «Богатырь» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена задвижки холодной воды | 10,00 | 20.06.2020 | МБУ СШОР «Богатырь» |  |  | 10,00 |
| 5.2 | Промывка системы отопления | 10,00 | 31.08.2020 | По договору |  |  | 10,00 |
| 5.3 | Опрессовка системы отопления | 10,00 | 31.08.2020 | по договору |  |  | 10,00 |
|  | Итого по МБУ СШОР «Богатырь» | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |
| 6 | МБУ СШ «Восток» |
| 6.1 | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения: - замена железных труб водоснабжения в административном здании на метапольные - частичная замена радиаторов отопления в залах борьбы и акробатики | 600,00 | Июнь | МБУ СШ «Восток» |  |  | 600,00 |
| 6.2 | Промывка и опресовка системы отопления | 10,0 | Июль | МБУ СШ «Восток» |  |  | 10,0 |
| 6.3 | Замена уплотнителей окон и дверей | 20,0 | Октябрь | МБУ СШ «Восток» |  |  | 20,0 |
| 6.4 | Утепление окон тренажерного зала и зала борьбы | 10,0 | Октябрь | МБУ СШ «Восток» |  |  | 10,0 |
|  | Итого по МБУ СШ «Восток» | 640,00 |  |  |  |  | 640,00 |
|  | Итого по учреждениям спорта | 1 821,00 |  |  |  |  | 1 821,00 |

___________________