АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 07 августа 2015 г. | г.Арсеньев | № | 613-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 27 января 2015 года № 22-па

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

В целях организации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года № 607-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015 – 2020 годы,  утвержденную постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 27 января 2015 года № 22-па (в редакции постановления от 29 июня 2015 года № 519-па) (далее – Программа), изменение, изложив приложение № 2 к Программе в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа (Сквориков) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                    А.А. Дронин

Приложение

к    постановлению     администрации

Арсеньевского   городского    округа

от « 07 » августа 2015 года № 613-па

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015– 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2020 годы

за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

иных внебюджетных источников

| № п/п | наименование отдельного мероприятия | источник ресурсного обеспечения | оценка расходов (тыс. руб.), годы | Всего, тыс.руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Разработка проектов, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации: | всего | 275 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 215 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 1.1. | На капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | На достройку водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |  |  |
| 1.3. | На достройку траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 |  |  |
| 1.4. | На расчистку русла р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | На реконструкцию ливневой канализации | всего | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  |
| 1.6. | На устройство локальной системы оповещения | всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет городского округа | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |
| 2. | Расчистка русла и берегоукрепительные работы р. Дачная | всего | 0 | 0 | 14090 | 410 | 0 | 0 | 14500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2017-2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10150 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 3940 | 410 | 0 | 0 | 4350 |  |  |
| 3. | Устройство локальной системы оповещения | всего | 0 | 3960 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4410 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 720 |  |  |
| 4. | Ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  |
| 5. | Замена запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска | всего | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия гребня плотины водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |  |  |
| 7. | Замена и капитальный ремонт пьезометров водохранилища на р.Дачная | всего | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2016 |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |
| 8. | Реконструкция и ремонт ливневой канализации городского округа | всего | 526 | 3226 | 20614 | 15438 | 14289 | 13606 | 67699 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 38080 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 526 | 3226 | 11094 | 1832 | 683 | 0 | 17361 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 4086 | 4086 | 4086 | 12258 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт траншейного водосброса | всего | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  |  |
| 10. | Углубление кюветов в рамках границ городского округа | всего | 100 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2016 |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 100 0 | 1615 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1715 0 |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт малых мостов городского округа | всего | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 199 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 199 0 |  |  |
| 12. | Строительство объектов водоснабжения: | всего | 0 | 0 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 9860 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 6902 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 2958 |  |  |
| 12.1. | Достройка водосливной грани водохранилища на р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 |  |  |
| 12.2. | Достройка траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная | всего | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 3360 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2018 |
|  |  | бюджет Приморского края | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 2352 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1008 |  |  |
| ИТОГО по программе, в том числе за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг, тыс. руб. | всего | 1100 | 28 925 | 35244 | 31708 | 14289 | 13606 | 124872 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа; Финансовое управление администрации городского округа | 2015-2020 |
|  | бюджет Приморского края | 0 | 11427 | 19670 | 20622 | 9520 | 9520 | 70759 |  |  |
|  | бюджет городского округа в том числе субсидии | 1040 0 | 16938 0 | 15034 0 | 7000 0 | 683 0 | 0 0 | 40695 0 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники | 60 | 560 | 540 | 4086 | 4086 | 4086 | 13418 |  |  |

## »

## _____________________________